## Slide 1: デプロイ自動化

## Slide 2: アゼンダー
今のプロジェクトの問題(1) ~ (2)
デプロイ自動化(CD)の概念
デプロイ自動化(CD)ツール選択
デプロイ自動化(CD)の設計
実装する時、参考になるような情報まとめ

## Slide 3: 今のプロジェクトの問題(1)
コードに修正が発生した時、本番環境まで反映するために以下の手順が毎回必要です。
コードを修正
コードをmasterブランチ(運用)にマージする。▲
修正したコードを含め改めてビルドを行い、JARを作る。
3から生成されたJARを本番環境のサーバーにアップロード
デプロイのスクリプトにより4を再デプロイを行う
▲ スキップ可能

## Slide 4: 今のプロジェクトの問題(2)
ところで何が問題？
=>
修正したコードがテストコードを実施せずに、マージされる。(手順2)
  ※上記1については、目標管理対象ではないため、今回は見送り
毎回再デプロイするのが面倒くさくて、再デプロイは修正した内容をためて行うことになってしまう。(手順3~5)

## Slide 5: デプロイ自動化(CD)の概念
「今のプロジェクトの問題(2)」スライドにある問題2を避けるためのソフトウェア概念
CDとは
CD(Continuous Delivery(継続的デリバリー))はマージされたら、その内容がいろんな環境（開発環境、本番環境等）に反映されること
※反映方法はプロジェクトによって自動、一部手動、手動がある。このプロジェクトは自動を目指す。
なぜCDが重要なのか？
修正されたたびにある環境に反映せずに、沢山の内容を一気にある環境に反映してしまうと、問題が発生した時に修正範囲・内容が多くて対応にもっと時間を要する場合がある。

## Slide 6: デプロイ自動化ツール選択
 | Github actions | Github lab | Aws | CircleCI | Jenkins
メリット | ・webhook※1設定が不要 ・今までバージョン管理でgithubを使っていていたため、すぐ作業着手が可能 | ・githubから簡単に移行可能 | ・このプロジェクトはAWS環境で動いているため、連携すればデプロイ以外にもいろんな機能を使える | ・公式ドキュメントが豊かで公式ドキュメントだけでも実装できそう | ・機能が豊か ・無料
デメリット |  | ・新しくgithub labについて、習う必要がある | ・有料 ・AWSクラウド環境に依存してしまう | ・難しくないですが、githubとの連携が必要 | ・計画では1ヵ月でデプロイ自動化を実装する必要があるが、本ツールは機能が豊かなためスケジュールに間に合わなさそう
料金 | 事実なし※2 | 事実なし※2 | 有料 | 事実なし※2 | 無料
選択有無 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖
※ あくまでも企画で実際の試行錯誤により、ツール等の変更がある可能性があります。
※1 レポジトリに対し、マージイベント ※2 ある基準を超えると料金が発生しますが、このプロジェクトではその基準を超えるようなことはない

## Slide 7: デプロイ自動化(CD)の設計
以下の手順(コードに修正が発生した時、本番環境まで反映するための手順)に対して、設計して行きます
コードを修正
コードをmasterブランチ(運用)にマージする。
修正したコードを含め改めてビルドを行い、JARを作る。
3から生成されたJARを本番環境のサーバーにアップロード
デプロイのスクリプトにより4を再デプロイを行う
1は自動化不可能のため、対象外

## Slide 8: デプロイ自動化(CD)の設計 – 手順2
対象の手順
2.コードをmasterブランチ(運用)にマージする。
設計
mainブランチにコミットまたはプールリクエストが発生した場合にそのイベントをキャッチする。(入口)

## Slide 9: デプロイ自動化(CD)の設計 – 手順3
対象の手順
3.修正したコードを含め改めてビルドを行い、JARを作る。
設計
対象のレポジトリに対し、Mavenのビルド関連コマンドを使い、JARを生成する。

## Slide 10: デプロイ自動化(CD)の設計 – 手順4,5
対象の手順
4.3から生成されたJARを本番環境のサーバーにアップロード
5.デプロイのスクリプトにより4を再デプロイを行う
設計
上記の手順4に対し、AWSのCLI(Command Line Interface)もしくは違うものを使い、生成されたJARをEC2に転送する。
続いて上記の手順5に対し、 EC2に事前に用意されているスクリプト(再デプロイ関連)を実行し、再デプロイを行う。

## Slide 11: 実装する時、参考になるような情報まとめ
GitHub Actions を使用したデプロイ
Github Actionの作成方法とレポジトリのイベントのキャッチ方法
Github ActionでEC2にSSH接続方法、環境変数設定方法

## Slide 12: ご清聴ありがとうございました。