## Slide 1: あずさと
Webサイト制作プロジェクト

## Slide 2: 目次
・プロジェクトのきっかけ
・要件
・スケジュール
・技術

## Slide 3: プロジェクトのきっかけ
・彼女と一緒にインスタを見た時、彼氏が彼女のためにゲームを作ってくれた投稿を見て僕もやってみたいと思った。
・自分のサイトを持ちたい。
・企画からWebサイト構築までに一人でやってみたい。
・実務で学んだのを生かしてみたかった。

## Slide 4: 要件
1.彼女との思いでをサイトに載せたい。
2.プロポーズする時、見せたい。
3.できれば、簡単できれいに
4.PCとスマホで見れるように

## Slide 5: スケジュール
・2月 ＝＞ 企画
・3月 => 言語、画面共通化、お祝い基本設計
・4月 => お祝い、お祝い単体・結合テスト
・5月 => ログイン
・6月 => ログイン単体・結合テスト

## Slide 6: 技術
1.Server
・Ubuntu(AWS)
2.プログラミング
・Java,Javascript
3.データベース
・Amazon-MySql(Postsqlの場合有料なため)
4.Framework
・Springboot
5.CSS
・BootStrap

## Slide 7: march
多言語
多言語
多言語
多言語
画面共通化
画面共通化
画面共通化
画面共通化
13:画面共通化
お祝い詳細設計
データベース構築
データベース構築
お祝い基本設計
お祝い基本設計
お祝い基本設計
お祝い詳細設計

## Slide 8: may
投稿バックエンド完了
投稿フロントエンド完了
投稿バックエンドdo処理完了
リストバックエンド完了
リストフロントエンド完了
リストバックエンド
お祝いリスト
お祝いリスト
削除処理バック
書き込み作成・削除バック
お祝いリストblobをlazyに修正
修正バックエンド & フロントエンド完了
リストフロントエンド

## Slide 9: 以上です。ありがとうございました