## Slide 1: あずさと
Webサイト制作プロジェクト

## Slide 2: 目次
・プロジェクトのきっかけ
・要件
・スケジュール
・技術
・懸念点

## Slide 3: プロジェクトのきっかけ
・彼女と一緒にインスタを見た時、彼氏が彼女のためにゲームを作ってくれた投稿を見て僕もやってみたいと思った。
・自分のサイトを持ちたい。
・企画からWebサイト構築までに一人でやってみたい。
・実務で学んだのを生かしてみたかった。

## Slide 4: 要件
1.彼女との思いでをサイトに載せたい。
2.プロポーズする時、見せたい。
3.できれば、簡単できれいに
4.PCとスマホで見れるように

## Slide 5: スケジュール
・2月 ＝＞ 企画,基本設計書
・3月~4月 => BootStrap勉強
・5月~6月 =>テスト・開発
・7月~8月 =>インフラ
・8月31日完成(9月は予備)

## Slide 6: 技術
1.プログラミング
・Java,Javascript
2.データベース
・Postgresql
3.Framework
・Springboot
4.CSS
・BootStrap

## Slide 7: 懸念点
1.フロントエンドのCSSの知識が浅い =>今回3月~4月で勉強
2.一人でインフラがどれくらいできるか分からない。
=>インフラに2ヶ月を取る。

## Slide 8: 以上です。ありがとうございました